РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ЖИГАЛОВСКИЙ  РАЙОН

Рудовского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

666419,  с. Рудовка, ул. Школьная 3/2,  тел/факс: 8 (39551) 22-4-81; 22-4-67

rud.sel.poselenie@mail.ru

«19 » февраля  2015 г. № 09

| О проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками в 2015 году на территории Рудовского муниципального образования |  |
| --- | --- |

В целях проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций с паводками 2015 г. на территории Рудовского МО, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с ст.117 Водного кодекса Российской Федерации, календарным планом подготовки муниципальных звеньев ТП РС ЧС Иркутской области к паводкоопасному периоду 2015 года, утвержденным 16.01.2015 года председателем КЧС и ПБ Иркутской области, Уставом Рудовского МО и постановлением администрации МО «Жигаловский район» от 16.02.2015 г. № 58  «О проведении мероприятий по предупреждению ЧС, связанных с паводками в 2015 году на территории муниципального образования «Жигаловский район» постановляю:

- Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2015 г. на территории Рудовского  МО (приложение № 1).

- Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Рудовского сельского поселения (приложение № 2).

- Утвердить состав сил и средств привлекаемого для проведения противопаводковых мероприятий (приложение № 3).

- В срок до 10.03.2015 г.  ответственному за ведение по ГО и ЧС  Ведерниковой И.В. разработать мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС в паводковый период.

- Постановление от 24.02.2014 г. № 07 считать утратившим силу.

- Прудникову Екатерину Михайловну - назначить ответственным за наблюдением ледовой обстановкой и уровнями воды в д. Пономарева.

- Настоящее Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном листе «Рудовский Вестник» и на официальном сайте Рудовского муниципального образования в сети интернет (rudovskoemo1663.ucoz.ru).

Глава  Рудовского МО                                                                              Л.В.Рудых

Приложение № 1

Утверждено постановлением  главы Рудовского МО

от   19.02.2015 г. № 09

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

в паводковый период 2015 года

| № п/п | Основные мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить и произвести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации последствий паводковых явлений. Уточнить границы и размеры зон затопления, населенных пунктов, внести коррективы в паспорта гидрологический безопасности | до 20.03 | И.В.Ведерникова |
| 2 | Определить необходимые финансовые и материальные ресурсы для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в паводковый период | до 01.04. | Л.В.Рудых |
| 3 | Проверить состояние готовности средств экстренного оповещения населения, средств связи | до 10.04. | И.В.Ведерникова |
| 4 | Провести тренировку готовности местных средств телефонной связи и связи экстренного оповещения (звуковые сирены) между населенными пунктами администрации и районной противопаводковой комиссии | до 13.04 | Л.В.Рудых И.В.Ведерникова Начальник ПВР Ю.Л.Богатова, Начальник СЭП Г.Г.Шугонцева |
| 5 | Проведение мероприятий по эвакуации населения. Определение мест размещения эвакуируемого населения, порядок обеспечения жизнедеятельности | до 13.04 | Л.В.Рудых |
| 6 | Проведение сходов, собраний, подворных обходов с целью доведения до населения планов и мест экстренной эвакуации людей, животных по населенным пунктам администрации | до 15.04 | И.В.Ведерникова |
| 7 | Уточнить план эвакуации людей, животных, материальных ценностей с затапливаемых территорий. | до 10.04 | И.В.Ведерникова |
| 8 | Проведение инвентаризации плавсредств и автотракторной техники, задействованной для эвакуации людей по населенным пунктам | до 15.04 | И.В.Ведерникова |
| 9 | Создание резерва ГСМ | до 15.04 | Л.В.Рудых |
| 10 | Провести проверку готовности ИП по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости на период паводка | до 15.04 | И.В.Ведерникова |
| 11 | Подготовка вертолетной площадки в д. Пономарева. | до 15.04 | Л.В.Рудых |
| 12 | Обеспечить подготовку сети гидрологических постов наблюдения к стабильной работе в период прохождения паводка в д. Пономарева | до 10.04 | Л.В.Рудых |
| 13 | Чернение льда на р. Лене в районе д. Пономарева | до 12.03 | Л.В.Рудых |

Приложение № 2

Утверждено постановлением  главыРудовского МО

от 19 .02.2015г. № 09

СОСТАВ

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Рудовского МО.

Л.В.Рудых – глава администрации, председатель комиссии

И.В.Ведерникова – ответственный за ведение ГО и ЧС, зам. председателя

Члены комиссии:

Ю.Л.Богатова – директор МКОУ Рудовская СОШ, начальник ПВР;

Е.А.Лермонтова – заведующая МКДОУ Рудовский детский сад;

О.А.Ведерникова – директор КИЦ « Сибиряк»;

В.В.Вершинина – медсестра Рудовского ФАП;

Д.Н. Рупасова - начальник Рудовского почтового отделения;

Г.Г.Шугонцева – руководитель структурного подразделения Пономаревская начальная      школа – сад, начальник СЭП.

Глава Рудовского МО                                                                 Л.В.Рудых

Приложение № 3

Утверждено постановлением  главы Рудовского МО

от 19.02.2015г. № 09

СОСТАВ

сил и средств привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий  на территории Рудовского МО

| № п/п | Организация, предприятие, учреждение | Марка машины, трактора | Гос. номер | Ф.И.О. водителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рудовка |  |  |  |  |
| 1. | Администрация Рудовского МО | ВАЗ-2131 | М 249 ОР | Шабалин Александр Владимирович |
| 2. | Администрация Рудовского МО | МТЗ-82 | 9251 | Шабалин Александр Владимирович |
| 3. | Личный | ГАЗ-66 | - | Рудых Николай Владимирович |
| 4. | Личный | лодка | - | Рудых Константин Константинович |
| 5. | Личный | лодка | - | Чупановский Борис Иннокентьевич |
| д. Пономарева |  |  |  |  |
| 1. | Личный | ЗИЛ-157 | б/н | Шугонцев Михаил Владимирович |
| 2. | Личный | КАМАЗ 5410 | б/н | Васильев Юрий Олегович |
| д. Головновка |  |  |  |  |
| 1. | Личный | трактор Т-25 | - | Воробьёв Николай Николаевич |